# Workflow Design Thinking — Phases Understanding & Definition

## Site web de l'UFR SATIC — Université Alioune Diop de Bambey

Groupe 1 : Khady GUEYE & Mamadou DIOP
Groupe 2 : Amar DIENE & Modou Dieye Thiam

# PHASE 1 : UNDERSTANDING (Semaines 1–2)

Objectif : Comprendre les besoins réels, les frustrations et les attentes des futurs utilisateurs du site web de l'UFR SATIC.

## Étape 1.1 — Cartographie des parties prenantes

Durée : 1 jour (Semaine 1, Jour 1)
Responsable : Les deux groupes ensemble

### Ce qu'il faut faire

Lister toutes les personnes qui utiliseront ou seront impactées par le site web. Pour chaque catégorie, noter :

- Qui sont-ils ?

- Que cherchent-ils ?

- Comment accèdent-ils à l'information aujourd'hui ?

### Catégories à identifier

| Catégorie | Exemples de profils | Besoin principal probable |
| --- | --- | --- |
| Étudiants actuels | L1, L2, L3, Master | Emplois du temps, notes, inscriptions, actualités |
| Enseignants | Vacataires, permanents | Dépôt de cours, planning, communication étudiants |
| Administration | Scolarité, secrétariat, direction | Publication d'annonces, gestion des procédures |
| Futurs étudiants | Lycéens, candidats à l'inscription | Filières proposées, conditions d'admission, contacts |
| Visiteurs externes | Parents, partenaires, entreprises | Présentation de l'UFR, contacts, événements |

### Livrable

→ Tableau des parties prenantes (Google Sheets ou tableau sur papier) avec colonnes : Catégorie | Profil type | Besoin principal | Canal actuel d'information | Niveau d'importance (1–5)

## Étape 1.2 — Collecte terrain : Interviews utilisateurs

Durée : 3–4 jours (Semaine 1, Jours 2–5)
Responsable : Groupe 1 (collecte terrain)

### Plan d'action

1. Recruter 12 à 15 personnes à interviewer :

  - 5 étudiants (variés : L1, L3, Master, filières différentes)

  - 3 enseignants (dont 1 vacataire)

  - 2 agents administratifs (scolarité, secrétariat)

  - 2 futurs étudiants ou lycéens intéressés

  - 1 à 2 visiteurs externes (parent, professionnel partenaire)

2. Mener des entretiens semi-directifs de 15–20 minutes

  - En face-à-face sur le campus (privilégier)

  - Par téléphone/WhatsApp si impossible en présentiel

3. Enregistrer (avec consentement) ou prendre des notes détaillées

### Guide d'entretien — Questions types

#### Pour les étudiants

1. Comment accédez-vous actuellement aux informations de l'UFR SATIC ? (bouche-à-oreille, tableau d'affichage, WhatsApp, Facebook…)

2. Quelles informations cherchez-vous le plus souvent ?

3. Avez-vous déjà eu du mal à trouver une information importante ? Laquelle ?

4. Utilisez-vous plutôt votre téléphone ou un ordinateur pour accéder à internet ?

5. Si l'UFR avait un site web, quelles 3 fonctionnalités souhaiteriez-vous en priorité ?

6. Avez-vous des problèmes de connexion internet ? À quelle fréquence ?

#### Pour les enseignants

1. Comment communiquez-vous vos cours, emplois du temps ou annonces aux étudiants ?

2. Que voudriez-vous pouvoir faire sur un site web de l'UFR ?

3. Seriez-vous prêt à mettre du contenu en ligne vous-même ? Sous quelle forme ?

4. Quels outils numériques utilisez-vous déjà ?

#### Pour l'administration

1. Quelles informations sont les plus demandées par les étudiants ?

2. Comment sont actuellement publiées les annonces officielles ?

3. Qui serait responsable de la mise à jour du site ?

4. Quelles procédures administratives pourraient être facilitées par un site web ?

#### Pour les futurs étudiants

1. Comment avez-vous découvert l'UFR SATIC ?

2. Quelles informations avez-vous eu du mal à trouver ?

3. Qu'attendriez-vous d'un site web universitaire ?

### Livrable

→ Compte-rendu d'interviews : un document (Google Docs) avec pour chaque entretien :

- Date, lieu, durée

- Profil de la personne (anonymisé : « Étudiant L3, filière D2A »)

- Réponses résumées

- Verbatims clés (citations exactes importantes entre guillemets)

## Étape 1.3 — Collecte terrain : Questionnaire en ligne

Durée : En parallèle des interviews (Semaine 1)
Responsable : Groupe 1

### Plan d'action

1. Créer un questionnaire sur Google Forms (10 questions max, temps de réponse < 5 min)

2. Diffuser via les groupes WhatsApp des promotions, par les délégués de classe

3. Objectif : 50 à 80 réponses minimum

### Structure du questionnaire

| # | Question | Type |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vous êtes : Étudiant / Enseignant / Administratif / Autre | Choix unique |
| 2 | Si étudiant, quel niveau ? L1 / L2 / L3 / Master | Choix unique |
| 3 | Quelle filière ? | Choix unique |
| 4 | Comment accédez-vous aux infos de l'UFR actuellement ? | Cases à cocher (WhatsApp, Facebook, affichage, camarades, secrétariat…) |
| 5 | Quelles informations cherchez-vous le plus ? | Cases à cocher (emploi du temps, notes, inscriptions, événements, contacts…) |
| 6 | Avez-vous déjà eu du mal à trouver une info importante ? | Oui / Non |
| 7 | Si oui, laquelle ? | Réponse courte |
| 8 | Quel appareil utilisez-vous le plus pour internet ? | Téléphone / Ordinateur / Les deux |
| 9 | Votre connexion internet est : Bonne / Moyenne / Mauvaise / Pas de connexion régulière | Choix unique |
| 10 | Si l'UFR SATIC avait un site web, qu'aimeriez-vous y trouver ? (3 choses max) | Réponse courte |

### Livrable

→ Synthèse quantitative (graphiques Google Forms + résumé en 1 page) :

- Taux de réponse par catégorie

- Top 5 des informations les plus recherchées

- Répartition mobile vs ordinateur

- Qualité de connexion perçue

- Nuage des fonctionnalités demandées

## Étape 1.4 — Benchmark : Analyse de sites universitaires existants

Durée : 2 jours (Semaine 1–2)
Responsable : Groupe 2

### Plan d'action

Analyser 5 sites web d'universités comparables (Afrique de l'Ouest prioritairement). Pour chaque site, évaluer :

### Grille d'analyse

| Critère | Note /5 | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Accueil : clarté, hiérarchie de l'information |  |  |
| Navigation : facilité de trouver l'info |  |  |
| Mobile : affichage correct sur téléphone |  |  |
| Contenu : actualité et pertinence des infos |  |  |
| Vitesse : rapidité de chargement (tester sur 3G) |  |  |
| Accessibilité : lisibilité, taille texte, contraste |  |  |
| Fonctionnalités : inscriptions en ligne, téléchargement docs… |  |  |

### Sites recommandés à analyser

1. Université Cheikh Anta Diop (UCAD) — ucad.sn

2. Université Gaston Berger (UGB) — ugb.sn

3. Université Assane Seck de Ziguinchor — univ-zig.sn

4. Université Virtuelle du Sénégal (UVS) — uvs.sn

5. Université de Thiès — univ-thies.sn

(Si un site est inaccessible, le remplacer par un autre site universitaire ouest-africain.)

### Comment tester la version mobile

- Ouvrir le site sur un téléphone

- Ou sur Chrome PC : clic droit → Inspecter → icône mobile (Ctrl+Shift+M)

### Livrable

→ Rapport benchmark (2–3 pages) :

- Tableau comparatif des 5 sites

- Points forts à reprendre

- Erreurs à éviter

- 5 bonnes pratiques identifiées

## Étape 1.5 — Observation terrain

Durée : 1–2 jours (Semaine 2)
Responsable : Groupe 2

### Plan d'action

Observer sans intervenir comment les étudiants et le personnel accèdent à l'information au quotidien :

1. Lieux à observer (30 min par lieu) :

  - Tableau d'affichage de l'UFR

  - Secrétariat (file d'attente, questions posées)

  - Groupes WhatsApp de promotion (captures d'écran anonymisées avec accord)

  - Page Facebook de l'UFR (si elle existe)

2. Grille d'observation :

  - Quelle information est affichée/partagée ?

  - Combien de personnes consultent ?

  - Quels problèmes observés ? (info obsolète, illisible, absente…)

  - Combien de temps pour trouver une info ?

### Livrable

→ Notes d'observation (1–2 pages) avec photos si possible

## Étape 1.6 — Synthèse : Construction des personas

Durée : 1 jour (Semaine 2)
Responsable : Les deux groupes ensemble

### Ce qu'il faut faire

À partir de toutes les données collectées, créer 4 personas représentant les utilisateurs types :

### Template de persona

┌─────────────────────────────────────────────┐    
    │  PERSONA : [Prénom fictif]                  │    
    ├─────────────────────────────────────────────┤    
    │  Profil    : [Étudiant L2, filière D2A]     │    
    │  Âge       : [21 ans]                       │    
    │  Appareil  : [Smartphone Android]           │    
    │  Connexion : [Moyenne, données mobiles]     │    
    ├─────────────────────────────────────────────┤    
    │  OBJECTIFS                                  │    
    │  • Consulter les emplois du temps           │    
    │  • Vérifier ses notes de CC                 │    
    │  • Être informé des changements de salle    │    
    ├─────────────────────────────────────────────┤    
    │  FRUSTRATIONS                               │    
    │  • Info dispersée entre WhatsApp et         │    
    │    affichage                                │    
    │  • Emploi du temps modifié sans prévenir    │    
    │  • Pas de source officielle fiable          │    
    ├─────────────────────────────────────────────┤    
    │  CITATION VERBATIM                          │    
    │  « Je demande toujours aux camarades        │    
    │    parce que je ne sais jamais où            │    
    │    chercher »                               │    
    └─────────────────────────────────────────────┘

### Les 4 personas à créer

| # | Nom fictif | Profil | Focus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aminata | Étudiante L2, mobile uniquement, connexion faible | Accès rapide aux infos académiques |
| 2 | Professeur Ndiaye | Enseignant permanent, ordinateur | Publication de cours et annonces |
| 3 | Fatou Diop | Secrétaire administrative | Réduction des demandes répétitives |
| 4 | Moussa Diallo | Lycéen en Terminale, candidat | Découverte de l'UFR et orientation |

### Livrable

→ 4 fiches personas (format ci-dessus, 1 page chacune)

## Étape 1.7 — Cartes d'empathie

Durée : 1 jour (Semaine 2)
Responsable : Les deux groupes ensemble

### Ce qu'il faut faire

Pour chaque persona, remplir une carte d'empathie :

┌───────────────────────────────────────┐    
    │           CE QU'IL/ELLE               │    
    ├──────────┬────────────────────────────┤    
    │  PENSE   │  DIT                       │    
    │  & RESSENT│                           │    
    │          │  « ... »                   │    
    │ (doutes, │  (verbatims des           │    
    │  espoirs) │   interviews)             │    
    ├──────────┼────────────────────────────┤    
    │  FAIT    │  VOIT                      │    
    │          │                            │    
    │ (actions │  (environnement,          │    
    │  actuelles│  ce que font les          │    
    │  pour     │  autres)                  │    
    │  s'informer)│                         │    
    ├──────────┴────────────────────────────┤    
    │  FRUSTRATIONS         │  GAINS ESPÉRÉS│    
    │  (douleurs)           │  (bénéfices)  │    
    └───────────────────────┴───────────────┘

### Livrable

→ 4 cartes d'empathie (une par persona)

## Étape 1.8 — Synthèse des insights

Durée : 1 jour (fin Semaine 2)
Responsable : Les deux groupes ensemble

### Ce qu'il faut faire

Relire toutes les données et en extraire les 10 à 15 insights clés. Un insight = une découverte non évidente tirée des données.

### Exemples d'insights types (à adapter selon vos données réelles)

1. "80 % des étudiants utilisent uniquement leur téléphone — le site doit être mobile-first."

2. "L'information circule principalement par WhatsApp, mais de manière non officielle et souvent erronée."

3. "Les enseignants n'ont aucun canal numérique pour communiquer avec les étudiants en dehors du cours."

4. "Les futurs étudiants ne trouvent aucune information en ligne sur les filières de l'UFR SATIC."

5. "Le secrétariat passe 60 % de son temps à répondre aux mêmes questions."

### Format de rédaction d'un insight

Insight #[N] : [Observation factuelle] → [Implication pour le site]

Exemple : Insight #3 : Les enseignants communiquent les changements d'emploi du temps oralement ou par message personnel → Le site doit proposer un système d'annonces modifiable par les enseignants.

### Livrable

→ Document de synthèse des insights (2 pages max) avec :

- Liste numérotée des insights

- Données source pour chaque insight (interview, questionnaire, observation)

- Implication pour la conception du site

# PHASE 2 : DEFINITION (Semaine 3)

Objectif : Transformer les données brutes en un cadrage clair du projet — quels problèmes résoudre et dans quel ordre.

## Étape 2.1 — Tri et regroupement des données

Durée : 1 jour (Semaine 3, Jour 1)
Responsable : Groupe 2 (analyse et structuration)

### Ce qu'il faut faire

1. Affinity mapping (tri par affinité) :

  - Imprimer ou écrire sur des post-its tous les besoins, frustrations et demandes identifiés

  - Les regrouper par thèmes (sur une table ou un mur)

  - Nommer chaque groupe

2. Thèmes attendus (exemples) :

| Thème | Besoins regroupés |
| --- | --- |
| Information académique | Emplois du temps, notes, calendrier examens |
| Communication | Annonces, événements, changements de planning |
| Orientation | Filières, admission, contacts |
| Administration | Procédures, documents à télécharger, inscriptions |
| Contenu pédagogique | Cours en ligne, supports, bibliographie |

### Outils

- En présentiel : post-its + tableau blanc ou mur

- En ligne : Figma (FigJam gratuit) ou Miro (plan gratuit)

### Livrable

→ Photo ou capture de l'affinity map + liste des thèmes identifiés

## Étape 2.2 — Identification des pain points majeurs

Durée : 0,5 jour (Semaine 3, Jour 2 matin)
Responsable : Les deux groupes ensemble

### Ce qu'il faut faire

À partir de l'affinity map et des insights, lister les problèmes les plus critiques (pain points).

### Grille de priorisation

| Pain point | Fréquence (combien de personnes concernées) | Gravité (impact sur l'utilisateur) | Score (/10) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pas d'accès aux emplois du temps en ligne | Très fréquent | Élevée | 9 |
| Informations contradictoires sur WhatsApp | Fréquent | Moyenne | 7 |
| Aucune visibilité en ligne de l'UFR | Fréquent | Élevée | 8 |
| Secrétariat surchargé de questions répétitives | Fréquent | Moyenne | 7 |
| Pas de support de cours centralisé | Moyen | Moyenne | 6 |

Méthode de scoring : Fréquence (1–5) + Gravité (1–5) = Score /10

### Livrable

→ Tableau des pain points priorisés (top 5 à 8)

## Étape 2.3 — Rédaction des Problem Statements

Durée : 0,5 jour (Semaine 3, Jour 2 après-midi)
Responsable : Les deux groupes ensemble

### Ce qu'il faut faire

Pour chaque pain point majeur, formuler un Problem Statement selon la méthode "How Might We" (Comment pourrions-nous…).

### Formule

[Utilisateur] a besoin de [besoin] parce que [insight/raison].
→ Comment pourrions-nous [reformulation en question de conception] ?

### Exemples concrets pour l'UFR SATIC

Problem Statement #1 — Accès à l'information académique

Les étudiants de l'UFR SATIC ont besoin d'accéder rapidement aux emplois du temps et aux notes depuis leur téléphone, parce que l'affichage physique est souvent obsolète et WhatsApp n'est pas fiable.

→ Comment pourrions-nous permettre aux étudiants de consulter leurs informations académiques en temps réel, même avec une connexion limitée ?

Problem Statement #2 — Visibilité de l'UFR

Les futurs étudiants ont besoin de trouver des informations claires sur les filières et les conditions d'admission, parce qu'il n'existe aucune présence en ligne officielle de l'UFR SATIC.

→ Comment pourrions-nous rendre l'offre de formation de l'UFR SATIC visible et accessible en ligne ?

Problem Statement #3 — Communication enseignants-étudiants

Les enseignants ont besoin d'un canal officiel pour communiquer annonces et changements de planning, parce que les messages informels se perdent et ne touchent pas tous les étudiants.

→ Comment pourrions-nous offrir aux enseignants un moyen simple de publier des annonces accessibles à tous les étudiants ?

Problem Statement #4 — Charge administrative

Le personnel administratif a besoin de réduire les demandes répétitives au guichet, parce que les étudiants n'ont pas accès aux procédures et documents en ligne.

→ Comment pourrions-nous rendre les procédures administratives courantes accessibles en libre-service sur le site ?

Problem Statement #5 — Mise à jour du contenu

L'UFR a besoin d'un système de mise à jour simple du contenu, parce qu'un site non maintenu perdra rapidement sa crédibilité et son utilité.

→ Comment pourrions-nous garantir que le site reste à jour sans nécessiter de compétences techniques avancées ?

### Livrable

→ Document des Problem Statements (3 à 5 minimum, format ci-dessus)

## Étape 2.4 — Définition de l'axe principal du projet

Durée : 0,5 jour (Semaine 3, Jour 3)
Responsable : Les deux groupes ensemble

### Ce qu'il faut faire

Choisir l'axe principal qui guidera toute la conception du site. Cet axe est la réponse à la question : "Quel est LE problème central que notre site doit résoudre ?"

### Matrice de priorisation

| Critère | PS #1 | PS #2 | PS #3 | PS #4 | PS #5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact utilisateur (1–5) |  |  |  |  |  |
| Faisabilité technique (1–5) |  |  |  |  |  |
| Importance institutionnelle (1–5) |  |  |  |  |  |
| TOTAL (/15) |  |  |  |  |  |

### Formulation de l'axe

Axe principal : "Créer une plateforme web mobile-first qui centralise l'information académique et administrative de l'UFR SATIC, facile à consulter pour les étudiants et simple à mettre à jour pour le personnel."

(À adapter selon vos résultats réels.)

### Livrable

→ Axe principal du projet (1 paragraphe clair) + matrice de priorisation remplie

## Étape 2.5 — Cahier de besoins fonctionnels simplifié

Durée : 1 jour (Semaine 3, Jours 3–4)
Responsable : Groupe 2 (rédaction), validé par Groupe 1

### Ce qu'il faut faire

Traduire les Problem Statements en fonctionnalités concrètes du site.

### Format

| # | Fonctionnalité | Description | Priorité | Utilisateur cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Page d'accueil | Actualités, annonces importantes, accès rapide | Haute | Tous |
| F2 | Emplois du temps | Consultation par filière et niveau, téléchargeable | Haute | Étudiants |
| F3 | Page des filières | Description, débouchés, programme de chaque filière | Haute | Futurs étudiants |
| F4 | Annonces enseignants | Espace de publication simple pour les profs | Haute | Enseignants → Étudiants |
| F5 | Procédures administratives | Guides étape par étape + documents téléchargeables | Moyenne | Étudiants, Administration |
| F6 | Contacts & plan | Contacts de l'UFR, plan d'accès | Moyenne | Visiteurs, futurs étudiants |
| F7 | FAQ | Réponses aux questions les plus fréquentes | Moyenne | Étudiants |
| F8 | Supports de cours | Dépôt/téléchargement de documents pédagogiques | Basse | Enseignants → Étudiants |
| F9 | Événements | Calendrier des événements de l'UFR | Basse | Tous |

### Contraintes techniques à intégrer

| Contrainte | Implication pour la conception |
| --- | --- |
| Connexion limitée | Pages légères (< 500 Ko), images optimisées, pas de vidéos lourdes |
| Mobile-first | Design responsive, navigation par menu hamburger, boutons larges |
| Mise à jour facile | CMS simple (WordPress) ou site statique avec interface d'édition |
| Pas de serveur dédié | Hébergement mutualisé ou solution gratuite (GitHub Pages, Netlify) |
| Multilingue possible | Prévoir la structure pour français + wolof éventuellement |

### Livrable

→ Cahier de besoins fonctionnels (3–5 pages) :

- Tableau des fonctionnalités

- Contraintes techniques

- Exigences non fonctionnelles (performance, accessibilité, maintenabilité)

# PLANNING GLOBAL

## Timeline sur 3 semaines

SEMAINE 1 ─────────────────────────────────────────────    
    │ J1  │ Cartographie parties prenantes (G1 + G2)    
    │ J2  │ Début interviews + lancement questionnaire (G1)    
    │ J3  │ Interviews (G1) + Début benchmark (G2)    
    │ J4  │ Interviews (G1) + Benchmark (G2)    
    │ J5  │ Fin interviews (G1) + Observations terrain (G2)    
    │    
    SEMAINE 2 ─────────────────────────────────────────────    
    │ J1  │ Clôture questionnaire + fin benchmark (G2)    
    │ J2  │ Synthèse questionnaire (G1) + Fin observations (G2)    
    │ J3  │ Construction personas (G1 + G2)    
    │ J4  │ Cartes d'empathie (G1 + G2)    
    │ J5  │ Synthèse des insights (G1 + G2)    
    │    
    SEMAINE 3 ─────────────────────────────────────────────    
    │ J1  │ Affinity mapping + tri des données (G2)    
    │ J2  │ Pain points + Problem Statements (G1 + G2)    
    │ J3  │ Axe principal + début cahier de besoins (G2)    
    │ J4  │ Finalisation cahier de besoins (G2, validé G1)    
    │ J5  │ Relecture + validation finale (G1 + G2)

## Répartition des tâches

| Tâche | Groupe 1 (Khady & Mamadou) | Groupe 2 (Amar & Modou) |
| --- | --- | --- |
| Cartographie parties prenantes | ✓ (ensemble) | ✓ (ensemble) |
| Interviews (12–15) | Responsable | Support |
| Questionnaire Google Forms | Responsable | Diffusion |
| Benchmark sites universitaires | Support | Responsable |
| Observation terrain | Support | Responsable |
| Personas | ✓ (ensemble) | ✓ (ensemble) |
| Cartes d'empathie | ✓ (ensemble) | ✓ (ensemble) |
| Synthèse insights | ✓ (ensemble) | ✓ (ensemble) |
| Affinity mapping | Support | Responsable |
| Problem Statements | ✓ (ensemble) | ✓ (ensemble) |
| Cahier de besoins | Validation | Responsable |

# CHECKLIST DE VALIDATION

Avant de passer à la phase suivante (Ideation), vérifier que tous ces éléments sont complétés :

## Phase Understanding

- Tableau des parties prenantes rempli

- 12–15 interviews réalisées et retranscrites

- Questionnaire diffusé, 50+ réponses collectées, synthèse rédigée

- 5 sites universitaires analysés, rapport benchmark rédigé

- Observations terrain documentées

- 4 personas créés

- 4 cartes d'empathie complétées

- 10–15 insights identifiés et documentés

## Phase Definition

- Affinity map réalisé (photo/capture)

- Pain points identifiés et priorisés (top 5–8)

- 3–5 Problem Statements rédigés (format HMW)

- Axe principal du projet défini

- Cahier de besoins fonctionnels rédigé (fonctionnalités + contraintes)

# RECOMMANDATIONS CRITIQUES

## Principes de conception à retenir dès maintenant

1. Mobile-first absolu — 80%+ des utilisateurs seront sur téléphone. Concevoir d'abord pour un écran de 5 pouces.

2. Léger et rapide — Chaque page doit charger en moins de 3 secondes sur une connexion 3G. Pas de vidéos en autoplay, images compressées, CSS minimal.

3. Information > Esthétique — Un site utile et à jour vaut mieux qu'un site beau mais vide. Prioriser le contenu.

4. Mise à jour réaliste — Se poser la question dès maintenant : qui mettra à jour quoi et à quelle fréquence ? Si la réponse est floue, simplifier.

5. Tester avec de vrais utilisateurs — Avant toute maquette finale, montrer des prototypes papier ou Figma à 5 utilisateurs. Observer, ne pas expliquer.

## Risques identifiés et mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Site non maintenu après livraison | Élevée | Critique | Prévoir un guide d'administration simple, former 2 personnes |
| Mauvaise adoption | Moyenne | Élevé | Impliquer les utilisateurs dès la conception (ce workflow) |
| Complexité technique excessive | Moyenne | Élevé | Choisir une stack simple (site statique ou WordPress) |
| Contenu insuffisant au lancement | Élevée | Moyen | Préparer le contenu minimum viable avant le développement |
| Connexion trop faible pour certains | Élevée | Moyen | Version ultra-légère, pas de JavaScript lourd |

## Outils recommandés (tous gratuits)

| Outil | Usage | Lien |
| --- | --- | --- |
| Google Forms | Questionnaire | forms.google.com |
| Google Docs | Rédaction collaborative | docs.google.com |
| Google Sheets | Tableaux de synthèse | sheets.google.com |
| Figma | Personas, cartes, wireframes | figma.com (gratuit) |
| FigJam | Affinity mapping, brainstorming | figma.com/figjam |
| Canva | Visuels pour personas | canva.com |
| WhatsApp | Diffusion questionnaire | — |

Document généré le 5 mai 2026 — Workflow Design Thinking Phases 1 & 2 pour le mémoire "Conception et mise en place du site web de l'UFR SATIC".